PHẠM VI CÔNG VIỆC

LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ

1. CĂN CỨ THỰC HIỆN

Căn cứ chính: Nghị định số 06/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP và Nghị định số 83/2026/NĐ-CP; Thông tư số 38/2023/TT-BCT; Thông tư số 08/2025/TT-BNNMT; Quyết định số 42/2026/QĐ-TTg; Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK và Phương án giám sát đã được Nhà máy phê duyệt.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC CHÍNH

| TT | Nhóm công việc | Nội dung thực hiện chủ yếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát hồ sơ và xác định phạm vi báo cáo | Rà soát Báo cáo kiểm kê KNK gần nhất, Kế hoạch giảm nhẹ 2026-2030, Phương án giám sát, quyết định phân bổ hạn ngạch và hồ sơ các biện pháp đã/đang triển khai. Xác định ranh giới tổ chức, ranh giới hoạt động, nguồn phát thải, loại KNK và các biện pháp giảm nhẹ thuộc kỳ báo cáo. |
| 2 | Thu thập, kiểm tra và chuẩn hóa số liệu | Thu thập số liệu vận hành theo từng biện pháp: sản lượng điện, nhiên liệu, suất hao nhiệt/hiệu suất, điện tự dùng, thông số thiết bị và các dữ liệu kỹ thuật, kinh tế có liên quan. Kiểm tra tính đầy đủ, nhất quán, liên tục và khả năng truy xuất; đối chiếu với số liệu kiểm kê KNK, hồ sơ đo đếm, biên bản nghiệm thu/vận hành và tài liệu minh chứng. |
| 3 | Rà soát mức phát thải dự kiến và Phương án giám sát | Xác định/rà soát mức phát thải dự kiến khi không thực hiện từng biện pháp (PTCS) theo Kế hoạch giảm nhẹ hoặc kịch bản phát triển thông thường đã được xác lập. Rà soát công thức, hệ số, thông số giám sát, tần suất thu thập, thiết bị đo, đơn vị chịu trách nhiệm và luồng dữ liệu; nhận diện các điểm cần cập nhật hoặc giải trình. |
| 4 | Tính toán kết quả giảm nhẹ phát thải KNK | Tính mức phát thải thực tế sau khi thực hiện từng biện pháp (PT) và lượng giảm phát thải theo nguyên tắc GPT = PTCS - PT; tổng hợp theo biện pháp và theo năm, đơn vị tCO₂tđ. Phân tích chênh lệch so với mục tiêu, tiến độ; nhận diện nguyên nhân do sản lượng huy động, chất lượng nhiên liệu, chế độ vận hành, hiệu suất thiết bị hoặc các yếu tố khách quan khác. |
| 5 | Đánh giá thực hiện và theo dõi hạn ngạch | Đánh giá tình hình triển khai, hiệu quả thực tế và mức đóng góp của từng biện pháp vào mục tiêu giảm nhẹ của Nhà máy. Đối chiếu tổng phát thải kiểm kê/thực tế với hạn ngạch được phân bổ để hỗ trợ Nhà máy theo dõi tuân thủ và nhận diện nhu cầu điều chỉnh biện pháp trong các năm tiếp theo. |
| 6 | Đánh giá chất lượng, độ tin cậy và độ không chắc chắn | Thực hiện kiểm soát chất lượng đối với dữ liệu đầu vào, hệ số, giả định, công thức và bảng tính. Đánh giá độ tin cậy, độ không chắc chắn và rủi ro dữ liệu; hoàn thiện dấu vết kiểm tra phục vụ hoạt động thẩm định. |
| 7 | QC, lập báo cáo và hỗ trợ rà soát | Thực hiện QC đối với dữ liệu, hệ số, giả định, công thức và bảng tính; hoàn thiện danh mục bằng chứng và dấu vết kiểm tra. Lập Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở theo Mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 06/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung); hỗ trợ giải trình, chỉnh sửa theo ý kiến rà soát của UBND cấp tỉnh. Trình bày, giải trình và chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của Nhà máy, cơ quan tiếp nhận hoặc đơn vị thẩm định trong phạm vi hợp đồng; bàn giao hồ sơ hoàn chỉnh. |

3. SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở hoàn chỉnh theo Mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 06/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung), bản Word/PDF và bản in theo yêu cầu.

Tệp tính toán chi tiết theo từng biện pháp; bảng tổng hợp PTCS, PT, lượng giảm phát thải, số liệu hoạt động, hệ số và giả định sử dụng.

Danh mục dữ liệu, tài liệu minh chứng; hồ sơ QA/QC và bảng theo dõi việc thực hiện biện pháp, mục tiêu giảm nhẹ và tình hình phát thải so với hạn ngạch.

Bộ hồ sơ giải trình/chỉnh sửa theo ý kiến rà soát của UBND cấp tỉnh trong số vòng và thời gian hỗ trợ quy định tại hợp đồng.

4. ĐẦU VÀO NHÀ MÁY CẦN CUNG CẤP

Báo cáo kiểm kê KNK gần nhất; Kế hoạch giảm nhẹ 2026-2030; Phương án giám sát; quyết định/văn bản phân bổ hạn ngạch của Nhà máy.

Số liệu vận hành, sản lượng điện, nhiên liệu, suất hao nhiệt/hiệu suất, điện tự dùng, hồ sơ đo đếm và dữ liệu theo dõi từng biện pháp trong năm báo cáo.

Hồ sơ kỹ thuật, nghiệm thu, chi phí và kết quả vận hành của các biện pháp giảm nhẹ; tài liệu thay đổi chế độ vận hành/thiết bị và đầu mối phối hợp tại các bộ phận liên quan.

5. LƯU Ý

Không có thẩm định độc lập bắt buộc: theo quy định hiện hành sau Nghị định số 119/2025/NĐ-CP, Báo cáo kết quả giảm nhẹ KNK cấp cơ sở được gửi UBND cấp tỉnh để tiếp nhận, rà soát và tổng hợp; không cần bố trí hạng mục thuê đơn vị Điều 14 thẩm định báo cáo này.

Lưu ý pháp lý: Cơ sở lập Báo cáo kết quả giảm nhẹ KNK hằng năm của năm trước kỳ báo cáo theo Mẫu số 02 Phụ lục III và gửi UBND cấp tỉnh trước ngày 31/3 kể từ năm 2027; UBND cấp tỉnh tiếp nhận, rà soát và tổng hợp. Nghị định số 119/2025/NĐ-CP không còn quy định thẩm định độc lập đối với báo cáo giảm nhẹ cấp cơ sở.